# Projektplan: Personal Alpha Engine

**Ziele des Gesamtprojekts** (jede Phase wird daraufhin bewertet):

1. 🎓 Lernen für den späteren Finanzjob (Python, Datenanalyse, Quant-Denken, Systemdesign)

2. 📄 CV-Wirkung (sauberes GitHub-Repo, dokumentierte Ergebnisse, nachvollziehbare Methodik)

3. 💰 Realistisches Ertragspotenzial (kleines, ehrlich getestetes Live-Trading am Ende – keine Versprechen, aber ein sauberer Prozess dahin)

**Grundannahme für die Zeitschätzung:** ca. 5–8 Std./Woche neben Job/Studium. Wenn du mehr oder weniger Zeit hast, einfach die Wochenangaben proportional skalieren – die Reihenfolge der Phasen bleibt gleich.

---

## TEIL 1 — Research Engine ("Market Expectation Research Engine")

### Phase 0 — Setup & Datenverständnis ✅ *(fast fertig)*

**Ziel:** Vertrauenswürdige Datenbasis, keine bösen Überraschungen später.

- [x] VS Code, venv, Projektstruktur

- [x] Dateien finden & inventarisieren (610 Dateien, 13,27 Mio. Zeilen)

- [x] Schema verstehen (OHLCV, FIGI, Session-Flags, quality_flags)

- [x] Duplikat-Logik verstanden & gelöst (`deduplicate_daily_rows`)

- [x] Platzhalter-FIGIs verstanden (kein Fehler, nur fehlendes FIGI-Mapping)

- [x] Stichprobe: Dedup-Logik an 5–10 weiteren Dateien aus verschiedenen Jahren gegenprüfen

- [x] Kurzer Datenqualitätsbericht als Markdown (was geprüft wurde, was die Regeln sind) — das ist bereits dein erstes CV-taugliches Artefakt: "Data Quality Framework"

**Dauer:** ~1 Woche | **Tools:** pandas, pyarrow

---

### Phase 1 — Single-Stock Baseline ("Projekt 0.1")

**Ziel:** Der komplette Forschungs-Zyklus einmal im Kleinen, für eine Aktie über den ganzen Zeitraum.

- [x] Multi-File-Loader: alle Dateien einer Aktie über 2016–2026 zu einer Zeitreihe zusammenführen

- [x] Tägliche Renditen berechnen

- [x] Außergewöhnliche Kursbewegungen definieren (z. B. Renditen > 2 Std.-Abw.)

- [x] Event Study: was passiert im Schnitt in den Folgetagen (1, 5, 20 Tage) nach so einem Ereignis?

- [x] Ergebnis visualisieren (matplotlib/plotly)

- [x] Alles reproduzierbar in einem Skript/Notebook, kein manuelles Gefrickel

**Dauer:** ~2 Wochen | **Tools:** pandas, matplotlib oder plotly

### Phase 2 — Multi-Stock Scaling

**Ziel:** Von einer Aktie auf das ganze Universum (mehrere tausend Ticker).

- [x] Konsolidierter, sauberer Panel-Datensatz (ein Parquet pro Jahr statt 610 Rohdateien) — wichtig für Performance auf deinem Laptop

- [x] **DuckDB** einführen, um Abfragen über 13 Mio. Zeilen zu machen, ohne alles in den RAM zu laden (läuft lokal, kein Server, sehr laptop-freundlich)

- [x] Universe-Filter (Mindest-Liquidität via `dollar_volume_estimate`, um Mikro-Cap-Rauschen rauszuhalten)

- [x] Die Event-Study-Logik aus Phase 1 auf alle Ticker anwenden

**Dauer:** ~2–3 Wochen | **Tools:** DuckDB, pandas, pyarrow

---

### Phase 3 — Hypothesen-Bibliothek (das eigentliche "Research")

**Ziel:** Mehrere systematisch getestete Markt-Anomalien, sauber verglichen.

- [x] Framework: eine Funktion pro Hypothese, einheitliche Output-Struktur (Trefferquote, durchschnittl. Rendite, t-Statistik)

- [x] Kandidaten testen: Post-Move-Drift, Mean-Reversion nach Gaps, Volatilitäts-Clustering, Momentum vs. Reversal je Zeithorizont

- [x] Ergebnisse in einer Vergleichstabelle/Dashboard festhalten

- [x] Wichtig fürs CV: hier zeigst du "ich kann Hypothesen sauber statistisch testen", nicht nur Code schreiben

**Dauer:** ~4–6 Wochen | **Tools:** pandas, scipy (für Statistik), matplotlib

---

### Phase 4 — Optionsmarkt / Erwartung vs. Realität (das ursprüngliche Kernthema)

**Ziel:** Zurück zur ursprünglichen Projektidee — was der Optionsmarkt erwartet (implizite Vol) vs. was tatsächlich passiert.

- [ ] Datenquelle für historische Optionsdaten/IV klären (das ist der schwierigste Datenbeschaffungs-Schritt im ganzen Projekt — ggf. teilweise kostenpflichtig oder eingeschränkt)

- [ ] Realized vs. Implied Volatility vergleichen

- [ ] Volatility Risk Premium als eigenständige Hypothese in die Bibliothek aus Phase 3 aufnehmen

**Dauer:** ~3–4 Wochen (abhängig von Datenverfügbarkeit) | **Tools:** wie oben + ggf. neue Datenquelle

---

### Phase 5 — Kleine lokale KI-Komponente (bewusst schlank)

**Ziel:** KI nur als Analyse-Assistent, nicht als Blackbox-Predictor — passend zu deiner Hardware.

- [ ] Ollama lokal mit einem kleinen Modell (z. B. Llama 3.2 3B oder Phi-3-mini — laufen auf normalen Laptops ohne GPU-Zwang)

- [ ] Einsatzzweck: automatisierte Kurzzusammenfassungen der Hypothesen-Ergebnisse aus Phase 3 ("in Klartext erklären, was das Muster bedeutet"), keine Kursprognose

- [ ] Bewusst NICHT: großes lokales LLM-Finetuning, keine eigene neuronale Netz-Architektur — das würde Zeit fressen ohne proportionalen Nutzen für deine drei Ziele

**Dauer:** ~1–2 Wochen | **Tools:** Ollama + kleines Open-Source-Modell

---

### Phase 6 — Dokumentation & Portfolio-Reife

**Ziel:** Teil 1 wird zu einem vorzeigbaren, abgeschlossenen Projekt.

- [ ] GitHub-Repo aufräumen, sauberes README (Motivation, Methodik, Ergebnisse, Limitationen)

- [ ] Zentrale Erkenntnisse als kurzes Research-Paper/Blogpost-Format zusammenfassen

- [ ] Das ist der Punkt, an dem Teil 1 offiziell "abgehakt" ist und CV-tauglich ist

**Dauer:** ~1 Woche | **Tools:** Markdown, GitHub

**→ Teil 1 gesamt: ca. 4–5 Monate bei 5–8 Std./Woche**

---

## TEIL 2 — Trading Bot

### Phase 7 — Strategie-Auswahl

**Ziel:** Aus der Hypothesen-Bibliothek 1–3 Strategien auswählen, die auch nach Kosten (Slippage, Gebühren, Spread) noch tragfähig aussehen.

- [ ] Transaktionskosten realistisch in die Backtests aus Phase 3 einrechnen

- [ ] Bewusste Auswahl: lieber eine robuste, einfache Strategie als drei überoptimierte

**Dauer:** ~2 Wochen

---

### Phase 8 — Paper Trading / Simulation

**Ziel:** Strategie in Echtzeit-Simulation laufen lassen, ohne echtes Geld.

- [ ] **Alpaca API** (kostenlose Paper-Trading-Umgebung für US-Aktien, gut dokumentiert, laptop-freundlich, keine Serverkosten)

- [ ] Automatisierte Order-Logik, Logging aller simulierten Trades

**Dauer:** ~3–4 Wochen (inkl. Beobachtungszeitraum)

---

### Phase 9 — Risikomanagement-Schicht

**Ziel:** Kein Trading-Code ohne Sicherheitsnetz.

- [ ] Positionsgrößen-Regeln, Stop-Loss, maximaler Drawdown, Notausschalter

- [ ] Das ist fachlich der Teil, der im Finanzjob-Interview am meisten Eindruck macht — zeigt Prozessdenken statt nur Rendite-Jagd

**Dauer:** ~1–2 Wochen

---

### Phase 10 — Live-Deployment (kleines Kapital)

**Ziel:** Realer Test unter echten Bedingungen, bewusst klein gehalten.

- [ ] Übergang von Paper zu Live (Alpaca unterstützt beides mit derselben API)

- [ ] Monitoring, Alerting, tägliches Log-Review

**Dauer:** laufend, mind. 2–3 Monate Beobachtung, bevor man Kapital nennenswert erhöht

---

### Phase 11 — Iteration & Track Record

**Ziel:** Ehrlicher, dokumentierter Performance-Track-Record — das ist das eigentliche CV- und Ertrags-Asset, nicht der Code allein.

- [ ] Monatliches Performance-Reporting

- [ ] Strategie nachjustieren basierend auf echten Ergebnissen, nicht auf Wunschdenken

**Dauer:** fortlaufend

**→ Teil 2 gesamt: ca. 3–4 Monate bis zum ersten Live-Betrieb, danach fortlaufend**

---

## Wichtige Realitäts-Anker

- **Ertrag (Ziel 3):** Ehrlich gesagt ist der CV- und Lern-Nutzen (Ziele 1+2) bei einem Projekt dieser Größe fast immer höher und sicherer als der tatsächliche Trading-Gewinn. Das Ziel "etwas Geld einbringen" sollte man als Bonus behandeln, nicht als Planungsgrundlage — sonst verzerrt das die Entscheidungen in Phase 7 (Überoptimierung, zu viel Risiko).

- **Laptop-Limitierung:** DuckDB (Phase 2) und ein kleines Ollama-Modell (Phase 5) sind bewusst so gewählt, dass nichts davon eine GPU oder viel RAM braucht.

- **Rechtliches/Steuerliches:** Sobald wir bei Phase 10 ankommen (Live-Trading, Schweiz), lohnt sich ein kurzer Check zu steuerlicher Behandlung von Trading-Gewinnen — das nehmen wir dann als eigenen kleinen Punkt vor Live-Start auf.

---

## Aktueller Stand

Wir befinden uns am Ende von **Phase 0**. Nächster konkreter Schritt: Stichprobenprüfung der Dedup-Logik an weiteren Dateien, danach direkter Einstieg in Phase 1 (Multi-File-Loader für eine einzelne Aktie).